УТВЕРЖДАЮ

Заказчик __________________________

Подпись __________  Дата __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание и доработку чат-бота

«Семен и Ко»

для краткого автоматизированного сбора и обобщения информации в беседах MAX

Проект для согласования

Основной период работ: 14–24 сентября

С 25 сентября — правки по замечаниям заказчика

Исполнитель: __________________________

Обозначение документа: __________________

Основание: задание заказчика; номер договора при наличии __________________

Год выполнения работ: __________

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1 Общие сведения	5

1.1 Предмет задания	5

1.2 Основание и границы документа	5

1.3 Правила оформления и согласования	6

2 Цель, назначение и участники	7

3 Функциональные требования: описание для пользователя	8

3.1 Начало работы	8

3.2 Автоматический сбор информации	8

3.3 Опросы, исправления и удаления	8

3.4 Общая сводка	8

3.5 Сводка по людям	9

3.6 Выбор времени	9

3.7 Получение сводки в личном диалоге	9

3.8 Вид результата	9

3.9 Пробные отчёты	10

3.10 Ошибки и частота запросов	10

3.11 Подписка	10

3.12 Оплата	11

3.13 Напоминания	11

3.14 Личный кабинет	11

3.15 Обращение в поддержку	11

3.16 История и закрытие обращений	12

3.17 Администрирование	12

3.18 Сохранение данных и служебная уборка	12

4 Команды и встроенные кнопки	13

4.1 Команды	13

4.2 Главное меню и выбор беседы	13

4.3 Кнопки отчёта	14

4.4 Кнопки подписки и оплаты	15

4.5 Кнопки поддержки	15

4.6 Служебные заготовки, не представленные пользователю	16

5 Требования к условиям работы, качеству и документации	17

6 Технико-экономические условия	18

7 Календарный план выполнения работ	19

8 Порядок контроля и приёмки	21

9 Порядок последующих правок	23

10 Техническое описание: для исполнителя	24

10.1 Средства реализации	24

10.2 Доставка событий MAX	24

10.3 Связь с Yandex Cloud	24

10.4 Формирование текста	25

10.5 Целостность операций	25

10.6 Состояние запроса	25

10.7 Денежные операции	26

10.8 Формат и время	26

10.9 Подробные механизмы и ссылки на исходный код	26

11 Ограничения и расхождения, подлежащие учёту	37

ПРИЛОЖЕНИЕ А Обозначения и словарь данных	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Точные обозначения встроенных кнопок и событий	43

ПРИЛОЖЕНИЕ В Настройки и правила запуска	45

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Источники и форма фиксации приёмки	47

1 Общие сведения

1.1 Предмет задания

Заказчик поручает исполнителю обеспечить работу чат-бота «Семен и Ко» в мессенджере MAX. Чат-бот предназначен для краткого автоматизированного сбора и обобщения информации из групповых обсуждений. Пользователь взаимодействует с ним сообщениями, командами и кнопками под сообщениями. Установка отдельной пользовательской программы, создание сайта или мобильного приложения предметом задания не являются.

Чат-бот должен автоматически сохранять поступающие сообщения групп, а по запросу пользователя выдавать краткую сводку. Важно различать эти действия: сбор происходит при поступлении сообщений, подготовка сводки запускается пользователем. Автоматическая рассылка сводок по времени в исследованной версии отсутствует.

Название «Семен и Ко» установлено заказчиком для настоящего задания. В исследованном коде приветствия пока содержат прежнее наименование «Контекст-бот». Приведение приветствий к новому названию включается в согласуемые правки; сам код при подготовке документа не изменялся.

1.2 Основание и границы документа

Основание — требования заказчика и анализ исходного кода чат-бота. Функциональные требования далее сформулированы от лица заказчика на основе существующих возможностей. Реальные ограничения перечислены отдельно; наличие таблицы или служебной заготовки не означает наличие готовой пользовательской функции.

Исследованы обработчики событий, построение кнопок, настройки, сервисы отчётов и платежей, база данных, обращение к YandexGPT и фоновые проверки. Версия исходников при подготовке: 9472447, запись истории изменений от 20 октября 2026 года. История также содержит октябрьские изменения. Поэтому распределение работ по 14–24 сентября является календарным планом, заданным заказчиком, а не восстановленной историей фактического выполнения. Год сентября заказчиком не указан; в документе он оставлен для заполнения.

1.3 Правила оформления и согласования

Структура задания подготовлена на основе ГОСТ 19.201-78 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению». Для отчётного оформления использованы правила ГОСТ 7.32-2017: А4, левое поле 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее по 20 мм, шрифт Times New Roman 14 пт, полуторный интервал, отступ первой строки 1,25 см, сквозная нумерация страниц. В таблицах используется уменьшенный шрифт для читаемости. Титульный лист учитывается без напечатанного номера.

Основной текст предназначен заказчику и пользователю. Технические подробности вынесены в раздел 10 и приложения. Иностранные служебные имена сохранены только там, где они являются точными обозначениями в коде; рядом даны русские пояснения. Подстрочные примечания разъясняют технические понятия. До утверждения заполняются реквизиты сторон и год работ, согласуются применимые редакции стандартов. Документ не удостоверяет прохождение нормоконтроля или фактически состоявшуюся приёмку.

2 Цель, назначение и участники

Цель заказчика — сократить время на чтение длинной переписки и предоставить участникам краткое представление о том, что обсуждалось, что решено и какие вопросы остались открытыми. Источником информации служат сообщения, полученные чат-ботом; поиск сведений в интернете не выполняется.

Таблица 1 — Участники и возможности

| Участник | Что ему доступно |
| --- | --- |
| Пользователь | Сводки, выбор беседы и участников, пробные отчёты, покупка подписки, личный кабинет, собственные обращения в поддержку. |
| Администратор чат-бота | Сводки без списания пробных отчётов, вход в административный экран, ответы и закрытие обращений. Ограничение частоты сводок сохраняется. |
| Сотрудник поддержки | Получение обращений, ответы и закрытие. Безлимитный доступ не предоставляется автоматически. |
| Заказчик | Согласование состава работ, проверка результатов, передача замечаний и принятие исправлений. |
| Исполнитель | Настройка и сопровождение чат-бота, выполнение плана, предоставление результатов проверок и исправлений. |

3 Функциональные требования: описание для пользователя

3.1 Начало работы

Заказчик требует, чтобы при первом запуске в личном диалоге чат-бот показывал инструкцию и основные действия. Пользователь должен иметь возможность открыть инструкцию повторно командой /начать. После добавления в группу чат-бот должен запомнить её и отправить краткую инструкцию с кнопкой отчёта. Инструкция предлагает предоставить права администратора группы; отдельной автоматической проверки всех этих прав в коде нет.

3.2 Автоматический сбор информации

Чат-бот должен сохранять обычные текстовые сообщения групповых бесед, не отвечая на каждое из них. Команды и сообщения других ботов исключаются. Переписка в личном диалоге не становится общим материалом сводок. Публикации каналов не обрабатываются как групповой контекст. Сбор начинается с фактически полученных сообщений: прежняя история беседы не загружается.

3.3 Опросы, исправления и удаления

Чат-бот должен сохранять вопрос, варианты и известное число голосов опроса на момент получения. Это снимок, а не постоянное наблюдение за голосованием. При редактировании ранее сохранённого сообщения обновляется текст; при исчезновении текста запись исключается. При удалении сообщения оно исключается из будущих сводок. Ранее выданные сводки не исправляются автоматически.

3.4 Общая сводка

Пользователь должен иметь возможность получить краткий отчёт по всей беседе. В сводке должны быть основные темы, подтверждённые решения, открытые вопросы, задачи и сроки. При наличии исходных сведений учитываются ответственные и важные доводы. Если сведений нет, требуется указать «Нет данных». Подготовка текста выполняется языковой моделью; отдельной автоматической проверки каждого факта нет.

3.5 Сводка по людям

Пользователь должен иметь возможность отметить одного или нескольких авторов и получить отчёт только по их сообщениям. Список составляется из авторов уже сохранённой переписки, а не из полного текущего состава группы. Повторное нажатие снимает отметку. До выбора хотя бы одного автора переход к периоду невозможен.

3.6 Выбор времени

Кнопками должны предлагаться последние 1, 3, 7 и 30 дней. Срок отсчитывается назад от времени запроса, а не по календарным суткам. Если сообщений за срок нет, чат-бот должен сообщить об этом без расходования отчёта. Служебная обработка «всего времени» имеется, но соответствующей кнопки в действующем меню нет.

3.7 Получение сводки в личном диалоге

Пользователь должен иметь возможность запросить отчёт по группе, не публикуя результат в самой группе. Перед выбором чат-бот проверяет своё участие и участие пользователя. Беседы выводятся по шесть на страницу. Для выбора не требуется, чтобы пользователь ранее писал в группе. После выбора применяются те же виды отчётов и периоды. Результат приходит туда, где проходит выбор: в группу или личный диалог.

3.8 Вид результата

Перед сводкой должны быть обращение к пользователю, выбранная беседа по смыслу сценария, выбранные люди либо указание всей беседы и даты периода. В текущей выдаче название группы отдельной строкой не гарантируется: явно выводятся участники и период. В конце размещается предложение написать в поддержку. Длинный ответ разделяется на несколько сообщений. Сформированный текст сохраняется в базе, но пользовательского списка старых отчётов нет.

3.9 Пробные отчёты

Без подписки пользователь должен иметь общий для всех групп пробный запас — по умолчанию 30 отчётов один раз. Одна сводка расходует один отчёт независимо от числа внутренних обращений к модели. Пробная выдача возникает при подходящем сообщении в группе либо при открытии баланса, например в кабинете. Нажатие «Начать» само по себе её не создаёт. При недостатке отчётов предлагается перейти к подписке.

3.10 Ошибки и частота запросов

В одной группе одновременно должна готовиться только одна сводка. После успешной генерации и сохранения действует пауза — по умолчанию 10 минут. Она общая для всех пользователей группы и распространяется на запросы из личного диалога, подписчиков и администраторов. При ошибке самой генерации списанный пробный отчёт возвращается. При ошибке отправки уже готового результата возврат не гарантируется.

3.11 Подписка

Пользователь должен иметь возможность купить доступ без ограничения количества сводок на 1, 3 или 6 месяцев. Цены по умолчанию — 99, 259 и 559 рублей. В расчёте один месяц равен 30 суткам. Подписка не отменяет паузу между отчётами. Продление прибавляется к действующему сроку, а при истёкшем доступе начинается с подтверждения оплаты. При исполнении заказа остаток существующих пробных отчётов обнуляется.

3.12 Оплата

После выбора тарифа чат-бот должен выдать ссылку на оплату через YooKassa, кнопку проверки и отмену. Подписка активируется только после проверки платежа у платёжного сервиса. Повторное подтверждение одного платежа не должно повторно увеличить срок. Проверять и отменять пользователь может только собственный заказ. Отмена в текущей реализации прекращает исполнение местного заказа, но не отменяет банковский платёж и не возвращает деньги.

3.13 Напоминания

Если оформление подписки начато, но заказ остаётся неоплаченным, примерно через 30 минут чат-бот должен повторно проверить оплату и один раз прислать ссылку. При ошибке доставки возможна повторная попытка. Также предусмотрено предупреждение об окончании подписки, по умолчанию за день. У этого предупреждения есть ограничения доставки и устаревший текст; они подробно указаны в технической части.

3.14 Личный кабинет

Для подписчика кабинет должен показывать дату окончания и оставшиеся дни. Для пользователя без подписки — остаток отчётов и предложение оформить доступ. Администратору показывается доступ без списания. В кабинете есть возврат в меню.

3.15 Обращение в поддержку

Пользователь должен иметь возможность описать вопрос в личном диалоге. Чат-бот создаёт обращение или продолжает имеющееся открытое обращение, передаёт текст сотруднику и сообщает номер. При сохранённом режиме продолжения следующие обычные сообщения направляются в то же обращение. Выход в главное меню может завершить этот режим. Файлы и голосовые сообщения отдельно не пересылаются.

3.16 История и закрытие обращений

Пользователь должен видеть свои обращения по пять на страницу, читать переписку, отвечать в открытом обращении и закрывать его. Сотрудник поддержки или администратор может ответить и закрыть обращение со своей стороны. Другая сторона уведомляется. После закрытия можно создать новое обращение. Переписка записывается после успешной доставки.

3.17 Администрирование

Право администратора определяется настройкой списка идентификаторов, а не назначением через меню. Должны сохраняться предусмотренные права на отчёты и поддержку. Текущая административная панель содержит только заголовок и кнопку возврата. Управление пользователями, ценами, промокодами и список бесед в ней не реализованы.

3.18 Сохранение данных и служебная уборка

После штатного перезапуска должны сохраняться сообщения, подписки, заказы, обращения и выбранные шаги ввода. Чат-бот проверяет своё участие в группах при старте и примерно раз в сутки. Недоступная группа удаляется из списка известных групп; её исторические сообщения и отчёты остаются в базе. В ходе переходов чат-бот пытается удалять старые сообщения меню, но не исходную команду пользователя /отчет.

4 Команды и встроенные кнопки

Встроенная кнопка расположена непосредственно под сообщением чат-бота. Её нажатие запускает действие без ручного ввода команды. Ниже перечислены надписи и поведение действующей версии. Значки перед надписями могут присутствовать в MAX и не меняют назначения кнопок.

4.1 Команды

Таблица 2 — Команды

| Команда | Где используется | Действие и результат |
| --- | --- | --- |
| /начать | Личный диалог и группа | Показывает инструкцию. В личном диалоге — основное меню; в группе — вход в отчёт. |
| /отчет | Личный диалог и группа | В группе предлагает вид отчёта; в личном диалоге сначала предлагает доступную группу. В канале отчёт не запускается. |
| /помощь | Предназначена для личного диалога | Просит текст вопроса. В группе сообщает, что обращаться следует лично. |
| «Начать» средствами MAX | Первый личный запуск | Это штатное действие MAX, не дополнительная текстовая команда /start. Регистрирует пользователя и показывает приветствие. |

Команды вводятся с косой чертой. Регистр букв не важен; суффикс адресации боту после @ отбрасывается. Число дней после /отчет не заменяет кнопочный выбор. Вариант /отчёт с буквой «ё» и команда /start в текущем перечне обработчиков не предусмотрены. Неизвестная команда не сохраняется в обсуждение.

4.2 Главное меню и выбор беседы

Таблица 3 — Основные кнопки

| Надпись | Место | Действие |
| --- | --- | --- |
| Отчет / Отчёт по беседе | Группа / личное меню | Начинает выбор типа отчёта либо сначала группы. |
| Название беседы | Список бесед | Выбирает проверенную группу; если названия нет, выводится «Беседа» с её номером. Надпись до 40 символов. |
| Предыдущие / Следующие | Список бесед | Переход между страницами по шесть групп. |
| Оформить подписку | Личное меню | Показывает срок доступа и три тарифа. Администратору сообщает, что платная подписка не нужна. |
| Личный кабинет | Меню и сообщение об успешной оплате | Показывает доступ и остаток отчётов или срок подписки. |
| Помощь | Личное меню | Открывает собственные обращения и создание нового. |
| Админ-панель | Меню администратора | Открывает административный экран; функций управления в нём нет. |
| Назад / В главное меню | Основные экраны | Возвращает к предыдущему экрану либо основному меню; может очистить незавершённый ввод. В группе общий возврат может только очистить состояние. |

4.3 Кнопки отчёта

Таблица 4 — Выбор содержания отчёта

| Надпись | Условие появления | Действие |
| --- | --- | --- |
| Общее | Выбор вида | Переход к периоду для всей беседы. |
| По конкретным людям | Выбор вида | Открывает авторов сохранённых сообщений. |
| Имя участника с отметкой | Выбор участников | Добавляет автора в выбор или снимает его; имя на кнопке сокращается до 34 символов. |
| Готово | Выбран хотя бы один автор | Сохраняет набор людей и предлагает период. |
| За 1 день | Выбор периода | Последние 24 часа. |
| За 3 дня | Выбор периода | Последние 72 часа. |
| За 7 дней | Выбор периода | Последние 7 суток. |
| За 30 дней | Выбор периода | Последние 30 суток. |
| Назад из выбора периода | Общий отчёт | Возвращает к виду отчёта. |
| Назад из периода по людям | Отчёт по людям | Возвращает к отмеченным авторам. |
| Назад из списка людей | Выбор людей | Возвращает к виду отчёта с восстановлением исходной группы. |
| Назад из выбора вида | Начало отчёта | В личном диалоге возвращает к группам; в группе повторно показывает выбор вида. |

4.4 Кнопки подписки и оплаты

Таблица 5 — Платёжные кнопки

| Надпись | Действие | Ограничение |
| --- | --- | --- |
| 1 месяц — 99 ₽ | Создаёт заказ на 30 суток | Цена берётся из настройки; значение может отличаться. |
| 3 месяца — 259 ₽ | Создаёт заказ на 90 суток | Цена берётся из настройки. |
| 6 месяцев — 559 ₽ | Создаёт заказ на 180 суток | Цена берётся из настройки. |
| Перейти к оплате | Открывает ссылку YooKassa | Появляется при получении ссылки. |
| Проверить оплату | Повторно запрашивает состояние платежа | Проверяется владелец; выдаётся подтверждение, ожидание либо отказ. |
| Отмена | Отменяет местный ожидающий заказ | Не выполняет возврат и не закрывает платёж во внешнем сервисе. |
| Личный кабинет | Переходит к доступу после подтверждения | Отображает дату действия подписки. |
| Назад | Выходит из тарифов | Само по себе не отменяет уже созданный заказ. |

4.5 Кнопки поддержки

Таблица 6 — Обращения

| Надпись | Кому доступна | Действие |
| --- | --- | --- |
| Открыт / Закрыт · Обращение №… | Владельцу | Открывает историю выбранного обращения. |
| Предыдущие / Следующие | Владельцу | Перелистывает список по пять обращений. |
| Новое обращение | Пользователю | Просит вопрос; при наличии открытого обращения текст добавляется к нему. |
| Ответить | Владельцу открытого обращения | Ожидает следующий текст для отправки поддержке. |
| Ответить | Сотруднику или администратору | Ожидает следующий текст для пользователя. |
| Закрыть запрос / Закрыть обращение | Владельцу | Закрывает своё обращение, уведомляет поддержку. |
| Закрыть запрос | Сотруднику или администратору | Закрывает выбранное обращение, уведомляет владельца. |
| К обращениям | Владельцу | Возвращает список. |
| В главное меню | Пользователю | Возвращает меню и очищает текущий ввод. |
| Назад при вводе ответа владельцем | Владельцу | Отменяет подготовку ответа и показывает историю; режим продолжения открытого обращения восстанавливается. |

4.6 Служебные заготовки, не представленные пользователю

В коде есть обработка повторного заказа, отчёта за всё время, прежнего названия перехода к людям, пустого информационного нажатия и устаревшей кнопки поддержки. В действующих меню соответствующие кнопки не создаются. Устаревшая кнопка поддержки сообщает, что следует создать обращение заново. Также есть функции построения списка пользователей и подтверждения «Да, подтвердить», но рабочего административного сценария с ними нет. Точные обозначения приведены в приложении Б.

5 Требования к условиям работы, качеству и документации

Исполнитель должен обеспечить запуск чат-бота с действующими реквизитами MAX и YandexGPT, а для продаж — YooKassa. Необходимо постоянное хранение базы между перезапусками. Скорость ответа зависит от объёма переписки и внешнего сервиса. Численные нормативы времени ответа, числа пользователей и доступности не подтверждены испытаниями и настоящим заданием не вымышляются.

Заказчику должны быть переданы исходный код, перечень настроек, инструкция запуска, настоящее задание, результаты проверок и перечень замечаний. Сейчас в составе проекта имеются README.md, DOCUMENTATION.md и образец настроек; отдельные положения в них расходятся с кодом. Техническая часть настоящего документа фиксирует эти расхождения.

Следует различать доступ администратора чат-бота и права самого бота в группе. Пользователь не должен получать чужие обращения и не должен проверять чужие заказы через предусмотренные пользовательские действия. Список групп в личном диалоге должен строиться с подтверждением участия. Содержание выбранной переписки передаётся YandexGPT для обобщения; оно не остаётся исключительно внутри MAX.

Настоящий документ не вводит отсутствующие в коде резервное копирование, шифрование базы, автоматическое удаление по сроку хранения или подтверждённую работу нескольких серверов. Такие работы требуют отдельного согласования.

6 Технико-экономические условия

Подтверждены пользовательские тарифы 99, 259 и 559 рублей. Стоимость разработки, расходы на сервер, обработку в Yandex Cloud и комиссию платежей определяются сторонами отдельно. В исходниках нет достаточных данных для расчёта бюджета и экономической эффективности. Один пользовательский отчёт может потребовать нескольких обращений к модели, поэтому цена внешнего запроса не равна себестоимости итоговой сводки.

7 Календарный план выполнения работ

Основной период, установленный заказчиком: с 14 по 24 сентября включительно. С 25 сентября выполняются правки по замечаниям. Год: __________. Приведённое распределение является планом организации работ по имеющемуся составу функций. Оно не удостоверяет фактическое выполнение этапов в эти даты.

Таблица 7 — Календарный план

| Дата | Этап | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 сентября | Уточнение задания и анализ | Исполнитель и заказчик | Согласование назначения, группового сбора и границ чат-бота; анализ исходников и перечня функций. |
| 15 сентября | Подключение MAX и запуск | Исполнитель | Настройки доступа, запуск, приветствия, команды, регистрация групп и личных диалогов. |
| 16 сентября | Хранение информации | Исполнитель | Запись текста и опросов, защита от дублей, обработка изменения и удаления сообщений. |
| 17 сентября | Выбор отчёта | Исполнитель | Общая сводка, выбор людей, периоды, список доступных групп и переходы. |
| 18 сентября | Обобщение YandexGPT | Исполнитель | Передача контекста, временные метки, длинная переписка, структура сводки и обработка ошибок. |
| 19 сентября | Доступ и ограничения | Исполнитель | Пробные отчёты, списания и возвраты, пауза группы, кабинет и административные права. |
| 20 сентября | Подписки и оплата | Исполнитель | Тарифы, заказы, проверка YooKassa, продление и защита от повторного исполнения. |
| 21 сентября | Поддержка | Исполнитель | Создание, переписка, список, ответ и закрытие обращений; проверка прав. |
| 22 сентября | Фоновые проверки и сохранность | Исполнитель | Напоминания, участие в группах, перезапуск, проверка режимов доставки событий. |
| 23 сентября | Предварительный контроль | Исполнитель и заказчик | Проверка команд, кнопок, сводок и оплаты, составление перечня замечаний и уточнение документации. |
| 24 сентября | Предъявление результата и приёмочный контроль | Исполнитель и заказчик | Проверка согласованного набора функций, оформление результатов и перечня незакрытых замечаний. |
| С 25 сентября | Правки | Исполнитель; проверяет заказчик | Исправления по согласованному перечню, повторная проверка затронутых функций. Срок каждой правки устанавливается отдельно. |

8 Порядок контроля и приёмки

Контроль проводится по датам календарного плана. Исполнитель показывает результат в MAX и при необходимости подтверждает его записями базы и журналом работы. Заказчик фиксирует принято, принято с замечаниями или не принято. Подтверждение реальной оплаты проводится на согласованном испытательном окружении платёжного сервиса. Без записанного результата проверка не считается выполненной.

Таблица 8 — Контроль по датам

| Дата | Предмет | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 14 сентября | Состав задания | Согласованы назначение, название и перечень функций; год и реквизиты заполнены. |
| 15 сентября | Запуск и команды | Работают начало, /начать, /отчет, /помощь; неверная конфигурация вызывает понятную ошибку запуска. |
| 16 сентября | Сбор и синхронизация | Текст и снимок опроса сохранены, повторное событие не создаёт дубль, правка и удаление отражаются в контексте. |
| 17 сентября | Выбор и доступ | Работают периоды, множественный выбор людей, страницы групп, проверка участия и место выдачи. |
| 18 сентября | Сводка | Передаются имена и даты, пустой период не расходует лимит; проверены длинный контекст и ошибка модели. |
| 19 сентября | Лимиты и кабинет | Одно списание на отчёт, возврат при сбое генерации, общий запрет повторного запроса в группе, правильный кабинет. |
| 20 сентября | Подписка и заказ | Оплата даёт 30/90/180 суток; повторная проверка не удваивает срок; чужой заказ недоступен; локальная отмена учтена. |
| 21 сентября | Обращения | Видны только собственные обращения, доступны страницы, ответы обеих сторон и закрытие. |
| 22 сентября | Напоминания и перезапуск | Один успешный платёжный повтор, сохранение состояния, проверка участия; ограничения предупреждения подписки зафиксированы. |
| 23 сентября | Предварительная сквозная проверка | Пройдены доступные кнопки и типовые пользовательские пути, составлен перечень замечаний. |
| 24 сентября | Приёмочная проверка | Сверены результаты всех этапов; подписывается протокол либо формируется мотивированный перечень правок. |
| С 25 сентября, по каждой правке | Повторный контроль | Подтверждается исправление и отсутствие нарушения связанных сценариев; дата вносится в журнал правок. |

Приёмка не означает подтверждения отсутствующих возможностей. Заказчик должен получить перечень ограничений раздела 11 и явно зафиксировать, какие из них допустимы, а какие требуют правки. Наличие ошибок оплаты, раскрытие чужих обращений или невозможность сформировать отчёт при согласованных условиях препятствуют приёмке соответствующего сценария. Документ не содержит вымышленных подписей или отметок о пройденных испытаниях.

9 Порядок последующих правок

После 24 сентября работа ведётся по перечню замечаний. Для каждого замечания фиксируются дата обращения, понятное описание, условия повторения, требуемый результат, ответственный, согласованный срок и дата проверки. Замечания к названию, текстам и существующим сценариям отделяются от новых функций. Добавление отсутствующей функции требует отдельного согласования объёма.

Таблица 9 — Форма учёта правок

| Дата / № | Замечание | Согласованный результат | Срок / проверка |
| --- | --- | --- | --- |
| С 25 сентября / 1 | Наименование в приветствиях | «Семен и Ко» вместо прежнего названия | По согласованию / __________ |
| __________ | ________________ | ________________ | ________________ |

10 Техническое описание: для исполнителя

В этом разделе приведены фактические механизмы, служебные имена и ограничения. Русские пояснения раскрывают назначение каждого механизма. Подробные словари обозначений приведены в приложениях. Технические названия не являются командами, которые пользователь обязан вводить.

10.1 Средства реализации

Чат-бот выполняется как серверный процесс на Python. Получение событий и отправка сообщений обеспечивает maxapi. Одновременное ожидание внешних ответов организовано через asyncio. SQLite хранит данные в одном файле. Для YandexGPT используется aiohttp, для YooKassa — httpx; FastAPI и uvicorn используются только при приёме входящих уведомлений.

10.2 Доставка событий MAX

Доступны polling (опрос MAX) и webhook (приём уведомлений). Выбор задаётся MAX_MODE. В режиме приёма уведомлений регистрируются /webhook, /yookassa/webhook и /health. Последний сообщает только, что обработчик отвечает, а не проверяет работоспособность всех зависимостей.

10.3 Связь с Yandex Cloud

Запрос направляется в Foundation Models API по адресу https://ai.api.cloud.yandex.net/foundationModels/v1/completion. Передаётся ключ YC_API_KEY и адрес модели с YC_FOLDER_ID. По умолчанию используется yandexgpt-5-lite. Указание Yandex Cloud относится к генерации текста, а не подтверждает размещение самого чат-бота в этом облаке.

10.4 Формирование текста

В ai/prompts.py заданы системная инструкция и требуемая структура сводки. Контекст содержит авторов и дату каждой реплики. MAX_PROMPT_CHARS ограничивает отдельный фрагмент диалога; частичные сводки последовательно объединяются. stream=false отключает постепенную выдачу, temperature=0.2 задаёт степень вариативности, maxTokens=2000 ограничивает ответ модели.

10.5 Целостность операций

Для списания лимита, возврата и исполнения заказа используются транзакции SQLite. Уникальный operation_id не допускает повторного учёта одной операции; источник выдачи записывается как source_id. Повторное подтверждение оплаченного заказа возвращает успех без повторного продления.

10.6 Состояние запроса

В chat_cooldowns сохраняются cooldown_until и in_flight. Первый обозначает конец обязательной паузы, второй — выполняющийся запрос. В user_states хранится одно состояние на пользователя; разные параллельные сценарии могут заменить его.

10.7 Денежные операции

YooKassa получает сумму в RUB, capture=true, metadata.order_id и Idempotence-Key. Подтверждение берётся повторным запросом к сервису, а не только из уведомления. В SQLite проверяется принадлежность заказа пользователю.

10.8 Формат и время

MAX передаёт время в миллисекундах от начала отсчёта Unix; оно преобразуется в UTC. Данные состояния и опроса сохраняются как JSON. Ответы форматируются средствами Markdown, а платёжное напоминание — HTML.

10.9 Подробные механизмы и ссылки на исходный код

Ниже сохранены подробности проверенной реализации. Они конкретизируют пользовательские требования и позволяют исполнителю найти соответствующую часть исходников. Названия переменных являются точными именами кода; их русские значения приведены в приложении А.

4.2 Подключение к MAX	26

4.3 Команды, интерфейс и права	28

4.4 Сбор и синхронизация контекста	29

4.5 Создание отчёта	29

4.6 Интеграция Yandex Cloud и YandexGPT	31

4.7 Лимиты, подписки и кабинет	32

4.8 Платежи YooKassa	33

4.9 Обращения в поддержку	34

4.10 Фоновые задачи и эксплуатационные свойства	35

4.2 Подключение к MAX

Обязательный MAX_BOT_TOKEN передаётся в Bot. При MAX_MODE=polling используется Dispatcher.start_polling(). При MAX_MODE=webhook создаётся FastAPI-приложение с FastAPIMaxWebhook, обязательными MAX_WEBHOOK_URL и MAX_WEBHOOK_SECRET. Любое значение режима, кроме webhook, фактически выбирает polling.

В webhook-режиме доступны /webhook для MAX, POST /yookassa/webhook для платежей и GET /health. Последний возвращает {"status":"ok"}, но не проверяет внешние интеграции и базу. Сервер по умолчанию слушает 0.0.0.0:8080. В polling-ветке встроенный HTTP-сервер не запускается.

Таблица 10 — События MAX

| Событие | Обработка |
| --- | --- |
| bot_started | Регистрация личного диалога и приветствие. |
| bot_added | Регистрация группы/канала, приветствие в группе. |
| bot_removed | Удаление записи из chats. |
| chat_title_changed | Обновление названия. |
| message_created | Команды, ввод поддержки, сбор сообщений. |
| message_callback | Навигация и действия кнопок. |
| message_removed | Удаление сохранённого сообщения. |
| message_edited | Обновление существующего контекста. |

В явной webhook-подписке перечислены только message_created, message_callback, message_removed, message_edited, bot_started и bot_added. Обработчики bot_removed и chat_title_changed присутствуют, но эти события не включены в список подписки; их доставка в данном режиме не гарантируется.

Через maxapi реализованы ответы, отправка сообщений, подтверждение callback, ButtonsPayload, кнопки со ссылками, проверка участия бота и пользователя в группе, получение сведений о группе и удаление сообщений. Удаление использует bot.delete_message(), а не отдельную HTTP-сессию. Источники: main.py:110–225; bot/handlers.py:88–204, 451–511.

4.3 Команды, интерфейс и права

Команды: /начать — инструкция; /отчет — мастер отчёта; /помощь — поддержка. Имя команды приводится к нижнему регистру, суффикс @имя_бота отбрасывается. Аргументы не задают период: он выбирается кнопками. Неизвестные команды не включаются в контекст.

В личном диалоге доступны отчёт по беседе, подписка, кабинет и помощь; администратору также показывается административная панель. Нативная кнопка MAX «Начать» обрабатывается событием bot_started. В группе при добавлении или /начать показываются инструкция и кнопка отчёта. Обычные сообщения не вызывают ответа.

Администратор определяется исключительно по ADMIN_IDS; разделители списка — запятая или точка с запятой. Он имеет отчёты без списания баланса, доступ к экрану панели и право отвечать на тикеты. Панель содержит только заголовок и возврат; управления пользователями и списком бесед в текущем интерфейсе нет. Роль creator и роли в БД не используются текущим RoleService как источник прав.

Получатель поддержки задаётся SUPPORT_USER_ID и может отвечать на обращения и закрывать их. Этот идентификатор не даёт административный безлимит автоматически. Обычный пользователь управляет только собственными заказами и обращениями в предусмотренных пользовательских ветках.

В личном диалоге при большинстве переходов удаляется предыдущее сообщение интерфейса. В группе удаляются отдельные шаги мастера отчёта; команда пользователя /отчет сохраняется. Ошибка удаления логируется и не блокирует продолжение. Полноценная проверка административных разрешений бота при добавлении не реализована, хотя инструкция просит выдать такие права. Источники: bot/handlers.py:29–33, 545–593, 620–674, 947–996; bot/keyboards.py:7–38, 119–122; services/role_service.py:13–31.

4.4 Сбор и синхронизация контекста

Сохранение новых сообщений требует chat_id, message ID, timestamp и user ID. Отправители с is_bot игнорируются. Контекст собирается только для группового типа chat. Личная переписка и публикации каналов в контекст группового отчёта не включаются.

Для текста сохраняются MAX ID, chat ID, user ID, имя автора, текст, source=text и время UTC. reply_to предусмотрен структурой, но передаётся как None. Повторное сообщение с тем же MAX ID игнорируется. Команды и пустой текст не сохраняются как обычное обсуждение.

Для вложения poll извлекаются ID, вопрос, варианты и голоса. Общее число вычисляется суммой по вариантам. Нормализованные данные записываются в poll_context, текстовое представление — в messages с source=poll. Это снимок события; отдельного обновления последующих голосов нет.

message_edited обновляет только существующую запись. Пустой текст после редактирования удаляет её; редактирование не преобразуется в специальное обновление опроса. message_removed удаляет запись из messages; предусмотрены верхнеуровневые идентификаторы и fallback на вложенные структуры события. Уже созданные отчёты автоматически не пересчитываются.

Импорт истории, существовавшей до получения событий ботом, не реализован. Распознавание аудио, изображений, файлов и видео отсутствует. Текстовая подпись может попадать в контекст, но содержимое вложения не анализируется. Источники: bot/handlers.py:513–618, 1066–1165; database/repository.py:74–124; services/message_service.py:10–21.

4.5 Создание отчёта

В группе /отчет открывает выбор общего отчёта либо отчёта по людям. Для второго режима выводятся авторы накопленных сообщений, допускается множественный выбор. Это не полный список текущих участников MAX. Пагинации списка авторов нет; кнопка «Готово» появляется после выбора.

В интерфейсе доступны 1, 3, 7 и 30 дней. Период отсчитывается от текущего времени назад в UTC. SQL включает начало и исключает конец интервала. Обработчик all существует и задаёт начало 01.01.1970 UTC, однако кнопки «За всё время» в действующих клавиатурах нет. Произвольный ввод дат не реализован.

При запросе из личного диалога бот берёт все зарегистрированные группы, проверяет своё участие через get_me_from_chat() и участие пользователя через get_chat_member(). Наличие собственных сообщений пользователя не является обязательным условием. При невозможности подтвердить членство беседа скрывается. При выборе проверка повторяется, но не выполняется заново перед каждым финальным запросом генерации.

Группы выводятся по 6 на страницу; подпись ограничена 40 символами. При отсутствии названия используется chat ID. Итог направляется в диалог прохождения мастера: группу или личные сообщения. Cooldown относится к исходной группе в обоих случаях.

Сообщения сортируются по времени. Каждая реплика содержит дату и время UTC, имя, тип источника и текст. В начало добавляется временной контекст: относительные даты относятся к дате реплики, а не к дате отчёта. Для отчёта по людям SQL фильтрует выбранные user ID.

Промпт задаёт разделы «Основные темы», «Что решили», «Что осталось открытым», «Задачи и сроки». Модель должна учитывать аргументы и ответственных, писать «Нет данных» для пустого раздела, не выдумывать факты, не считать предложение решением без подтверждения, учитывать последующие отмены и отмечать неоднозначность. Инструкции в пользовательских репликах предписано игнорировать. Программной валидации достоверности и структуры результата нет.

Итог сопровождается обращением к пользователю, перечнем выбранных людей либо указанием всей беседы, периодом и приглашением обратиться через /помощь. Результат записывается в summary_runs. Ответ делится по MAX_OUTGOING_MESSAGE_CHARS, по умолчанию 3500 символов; вложения присоединяются к первой части. Границы Markdown при делении отдельно не сохраняются. Архива отчётов в пользовательском интерфейсе нет. Источники: bot/handlers.py:251–356, 749–945; bot/keyboards.py:92–117, 131–142; services/period_service.py:8–27; services/summary_service.py:13–47; ai/prompts.py:1–66.

4.6 Интеграция Yandex Cloud и YandexGPT

Подтверждена интеграция Foundation Models API: POST https://ai.api.cloud.yandex.net/foundationModels/v1/completion. Авторизация — Authorization: Api-Key с YC_API_KEY. Обязателен YC_FOLDER_ID. Модель по умолчанию yandexgpt-5-lite; короткое имя преобразуется в gpt://<folder>/<model>/latest, полный gpt:// URI используется без изменения.

Параметры: stream=false, temperature=0.2, maxTokens=2000; сообщения system и user; общий таймаут одного HTTP-запроса 120 секунд. Из результата извлекается непустой текст первой альтернативы. HTTP-статус от 400, некорректный JSON, пустой результат, сетевые ошибки и таймаут приводят к исключению. Автоматического повторения запроса нет.

Контекст разбивается по строкам на фрагменты до MAX_PROMPT_CHARS, по умолчанию 15000 символов. Чрезмерно длинные строки разделяются. Каждый фрагмент суммируется последовательно; частичные сводки объединяются и повторно суммируются до одного результата. Лимит относится к фрагменту диалога, системный и дополнительный промпты добавляются сверх него. Один отчёт может включать несколько вызовов API.

Действующие инструкции импортируются из ai/prompts.py. Файлы prompts/*.txt не определяют текущий запрос модели. Логи фиксируют URI модели и размеры запроса/ответа без вывода API-ключа в этих сообщениях.

Размещение приложения в Yandex Compute Cloud, Cloud Functions или Serverless Containers не подтверждено. Использование YDB, Object Storage, Lockbox, Cloud Logging, IAM-токенов и облачного балансировщика в коде не установлено. База — локальная SQLite. Поэтому подтверждённая облачная привязка ограничивается вызовом YandexGPT API. Файлы certs/ присутствуют, но явное подключение этих файлов в приложении отсутствует. Источники: ai/yandex_gpt.py:7–24; ai/summarizer.py:4–31; config/settings.py:41–52.

4.7 Лимиты, подписки и кабинет

Пробный баланс по умолчанию — 30 отчётов на пользователя, общий для всех групп. Trial-грант создаётся один раз при подходящем обычном сообщении в группе либо при обращении к балансу, например через кабинет. Само событие «Начать» выдачу не создаёт. Обычный trial не имеет срока истечения.

Без активной подписки и административного доступа перед генерацией списывается одна единица. Один итоговый отчёт расходует одну единицу независимо от числа внутренних вызовов модели. При пустом периоде модель не вызывается и баланс не расходуется. Списание транзакционное с UUID; возврат идемпотентный в исходный грант. Очередность расхода: subscription, trial, purchased, затем прочие. Истёкшие гранты исключаются из баланса.

Возврат выполняется при ошибке до успешного завершения SummaryService.generate(). Если генерация завершилась, но запись или отправка результата затем упала, условие возврата уже не выполняется. Текст сообщения об ошибке шире фактической гарантии возврата.

Cooldown по умолчанию 10 минут на группу, включая запросы из ЛС, подписчиков и администраторов. Атомарный in_flight не допускает одновременную генерацию для одной группы. После генерации и записи результата устанавливается срок cooldown. Он хранится в SQLite. При штатном отказе из-за пустого периода или баланса слот освобождается. Автоматического сброса оставшегося in_flight после аварии нет.

Таблица 11 — Тарифы подписки

| Тариф | Цена по умолчанию | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 месяц | 99 ₽ | 30 суток |
| 3 месяца | 259 ₽ | 90 суток |
| 6 месяцев | 559 ₽ | 180 суток |

Подписка даёт отчёты без списания баланса, но не отменяет cooldown. Месяц равен 30 суткам. Продление добавляется к будущей дате окончания, иначе отсчёт начинается с подтверждения. При исполнении платного заказа существующий пробный остаток обнуляется. Параметр SUBSCRIPTION_TOKENS_PER_MONTH не используется для текущего ежемесячного начисления.

Кабинет администратора показывает безлимит. Подписчику выводятся дата окончания и число дней с округлением вверх. При отсутствии подписки показывается баланс, названный пробными отчётами, и предложение оформить подписку. Источники: services/token_service.py:10–29; services/cabinet_service.py:8–29; database/repository.py:137–202, 256–300; bot/handlers.py:251–356.

4.8 Платежи YooKassa

API: https://api.yookassa.ru/v3. Используются HTTP Basic с YOOKASSA_SHOP_ID и YOOKASSA_SECRET_KEY, таймаут 30 секунд. Отсутствие этих настроек блокирует платёжную операцию, но не общий запуск.

При выборе тарифа создаётся order_<uuid> со статусом pending. В YooKassa передаются сумма в RUB, capture=true, описание, metadata.order_id и Idempotence-Key, равный ID заказа. Redirect confirmation добавляется при заданном YOOKASSA_RETURN_URL. ID платежа и ссылка сохраняются; пользователь получает ссылку, кнопки проверки и отмены. При ошибке создания локальный заказ становится failed.

Проверка запускается кнопкой, webhook или перед напоминанием. Webhook извлекает object.id и повторно запрашивает платёж у YooKassa. Для исполнения требуются succeeded, RUB, совпадающие сумма и metadata.order_id. При пользовательской проверке контролируется владелец заказа. Входящий webhook не используется как единственное доказательство оплаты.

Транзакция исполнения переводит заказ в paid, записывает время, создаёт или продлевает подписку, обновляет пользователя и обнуляет trial. Повторное исполнение paid-заказа не увеличивает срок. Статусы: pending, paid, cancelled, failed.

Отмена собственного pending-заказа меняет только SQLite. Запрос отмены платежа или возврата в YooKassa не выполняется. Если локально отменённый заказ позднее оплачен, текущая логика не исполняет его автоматически. Для failed/cancelled есть сервис retry_order и обработчик retry:*, но кнопка повторной оплаты не выводится текущей клавиатурой.

Через 30 минут планировщик выбирает ожидающие заказы со ссылкой, повторно проверяет оплату и, если заказ всё ещё ожидает исполнения, один раз отправляет напоминание. Перед отправкой транзакционно устанавливается маркер; при ошибке доставки снимается. При успешной оплате заказ исполняется вместо напоминания. Проверка идёт примерно раз в минуту. Источники: payment/yookassa.py:5–20; services/payment_service.py:32–215; database/repository.py:222–273; main.py:174–196.

4.9 Обращения в поддержку

Вход: /помощь либо меню помощи и новое обращение. Следующий ввод направляется в существующий открытый тикет или создаёт новый. Получатель — SUPPORT_USER_ID. Сообщение содержит номер, время UTC, имя и ID пользователя, текст и кнопки ответа/закрытия.

После успешной доставки состояние support_followup направляет последующие обычные сообщения в открытый тикет. Выход в главное меню может очистить состояние; само наличие открытого тикета не гарантирует пересылку любого последующего текста. В группах обращение не используется как продолжение личного ввода.

Список собственных обращений выводится по 5 на страницу, с номером и статусом. Просмотр показывает историю по порядку. Открытое обращение позволяет ответить или закрыть его. Ответить со стороны поддержки может SUPPORT_USER_ID или администратор. История пополняется после успешной доставки; при ошибке отправитель уведомляется, тикет остаётся доступным.

Закрытие доступно владельцу, сотруднику и администратору. Фиксируются статус и время, уведомляется другая сторона. Новое обращение возможно после закрытия. Состояния и переписка переживают штатный перезапуск. Пересылка файлов и мультимедиа отдельно не реализована. Источники: bot/handlers.py:358–435, 675–719, 953–1029; database/repository.py:302–357.

4.10 Фоновые задачи и эксплуатационные свойства

Участие бота в группах проверяется при старте и примерно раз в сутки. При отсутствии участия или распознанной ошибке недоступности удаляется только запись chats. Сообщения и отчёты остаются. Проверки платежей и окончания подписок выполняются с ожиданием около 60 секунд между проходами.

Предупреждение об окончании подписки включено при SUBSCRIPTION_EXPIRATION_WARNING_DAYS>0, по умолчанию за один день. Маркер привязан к дате окончания и ставится до отправки, при ошибке не снимается. В текущем вызове user_id передаётся как chat_id. Текст о сгорании токенов не соответствует модели безлимитной подписки и не подтверждает наличие ежемесячного начисления и сгорания.

SQLite использует WAL, foreign_keys=ON, busy_timeout=30000 и timeout=30 секунд, check_same_thread=False. Каталог базы создаётся автоматически. При старте добавляются отсутствующие таблицы/поля и мигрируются старые балансы с сохранением user_chat_balances_legacy. При обновлении приложения необходимо сохранять DB_PATH. Автоматических резервных копий и очистки по сроку хранения нет.

Логи INFO содержат время, уровень и имя логгера. Фиксируются запуск, остановка, модель, платежи, поддержка, синхронизация сообщений и ошибки. Численные гарантии производительности, SLA, нагрузочные испытания, горизонтальное масштабирование и аварийное восстановление не подтверждены. Docker, systemd и CI/CD в исследованном дереве не представлены. Источники: scheduler/scheduler.py:34–112; database/connection.py:267–293; main.py:27–30, 232–253.

11 Ограничения и расхождения, подлежащие учёту

11.1 Приветствия содержат старое название. Новое имя установлено этим ТЗ и требует отдельной правки текстов.

11.2 Нет автоматической выдачи отчётов по расписанию, поиска в интернете, загрузки старой истории MAX и анализа вложенных аудио, изображений и документов.

11.3 Нет действующих сценариев промокодов, покупки пакетов отчётов, управления пользователями и просмотра групп в административной панели. Соответствующие таблицы и вспомогательные функции не равны готовому функционалу.

11.4 Нет кнопки «За всё время», хотя служебная ветка all существует. Числовая ветка ограничивает значение до 3650, но сервис периода принимает только 1–30 дней.

11.5 Нет пользовательского архива сводок и выгрузки файлов. Сохранённый отчёт не пересчитывается при изменениях исходной переписки.

11.6 Список групп из личного диалога больше не требует собственных сообщений пользователя. Старое сообщение «не нашёл бесед, в которых есть ваши сообщения» не полностью соответствует алгоритму.

11.7 В общей функции построения группового меню имеются лишние и повторные элементы кабинета; штатные /начать и добавление в группу используют отдельные минимальные клавиатуры.

11.8 Обработчики удаления бота и изменения названия есть, но их события не указаны в явной подписке входящих уведомлений. Плановая проверка участия остаётся отдельным механизмом.

11.9 Проверка членства выполнена при показе и выборе группы, но не повторяется непосредственно перед каждой генерацией.

11.10 При сбое после завершённой генерации возврат пробного отчёта не гарантируется, хотя сообщение об ошибке может обещать восстановление.

11.11 После аварии может остаться in_flight. Нет автоматического восстановления такой блокировки. После штатного запрета или ошибки слот освобождается предусмотренными ветками.

11.12 Нажатие «Начать» само по себе не создаёт пробный грант. Списание при первом отчёте без предварительной выдачи не создаёт его автоматически.

11.13 Платная подписка обнуляет существующие trial-гранты, но не создаёт отдельную отметку об отказе от будущей первичной выдачи, если trial ранее вообще отсутствовал. Поэтому абсолютное утверждение «после оплаты пробный доступ никогда не появится» кодом не обеспечено.

11.14 Локальная отмена заказа не отменяет внешний платёж. Если после неё оплатить сохранённую ссылку, автоматическая выдача по отменённому заказу не выполняется. Возвраты и автоматические повторные списания не реализованы.

11.15 Бессрочный признак подписки в старых данных не даёт обычному пользователю текущий административный доступ: он определяется ADMIN_IDS. При этом платёжная проверка отдельно отказывается заменять бессрочную запись.

11.16 Предупреждение окончания подписки содержит устаревшее упоминание сгорания токенов. Отправка использует user_id как chat_id; отметка ставится до отправки и не снимается при ошибке.

11.17 Состояние ввода одно на пользователя. Наличие открытого обращения без соответствующего состояния не означает, что любой текст автоматически передаётся поддержке.

11.18 История поддержки пополняется после сетевой отправки. Отдельной транзакции, объединяющей доставку внешнему сервису и запись в SQLite, нет. При ответе администратора техническая запись отправителя со стороны поддержки использует настроенный SUPPORT_USER_ID.

11.19 Длинная переписка поддержки не во всех ветках разбивается на части. Нельзя переносить гарантию разбиения отчётов на весь исходящий текст.

11.20 Удаление чата из списка не очищает сообщения и отчёты; удаление сообщения не гарантирует очистку отдельного снимка poll_context.

11.21 Нет общего срока хранения, автоматических резервных копий, подтверждённого масштабирования или опубликованных результатов нагрузочных испытаний. Размещение в Yandex Cloud не установлено исходниками.

11.22 Правила модели об отсутствии вымысла являются инструкциями, а не доказанной гарантией. Максимальное число шагов многоступенчатого обобщения отдельно не ограничено.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Обозначения и словарь данных

(справочное)

Здесь приведены точные имена полей и их значения. Подчёркивание соединяет слова в техническом имени. Эти обозначения не вводятся пользователем в MAX.

Таблица 12 — Словарь полей

| Обозначение | Русское значение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| chat_id | Идентификатор чата | Числовой номер группы или диалога; связывает контекст и ограничение частоты. |
| user_id | Идентификатор пользователя | Числовой номер участника MAX; определяет владельца баланса, подписки и обращения. |
| max_message_id; message_id; mid | Идентификатор сообщения | Обозначения номера сообщения в базе и разных формах события MAX. |
| user_name; first_name; last_name; username | Имя автора; имя; фамилия; имя учётной записи | Используются для представления автора. Имя учётной записи может выводиться в обращении. |
| chat_type; title | Тип и название чата | chat — группа; dialog — личный диалог; channel — канал; unknown — тип не определён. |
| text; body | Текст; содержимое | Текст сообщения либо тело обращения; body в событии также может обозначать вложенную структуру. |
| source | Источник | В сообщении text — обычный текст, poll — опрос; у подписки paid — оплата, promo — прежняя структура поощрения. |
| timestamp; reply_to | Время сообщения; ссылка на ответ | Время хранится в UTC; связь ответа предусмотрена, но текущим сбором не заполняется. |
| start; end; period_start; period_end | Начало и конец периода | Начало включается в выборку, конец исключается. |
| created_at; updated_at; paid_at; closed_at | Даты создания, изменения, оплаты и закрытия | Служебные отметки соответствующих событий. |
| summary_text; summary_runs | Текст и история сводок | Сохранённый результат и таблица результатов. |
| poll_id; question; options; answers; votes; vote_count; total_votes | Опрос и его результаты | Номер, вопрос, варианты, число голосов по варианту и вычисленная сумма. |
| data_json | Данные в текстовом структурированном виде | Сохранённые варианты опроса либо параметры текущего пользовательского шага. |
| role; admin; user; creator | Роль; администратор; пользователь; прежняя роль создателя | Текущие права определяются списком ADMIN_IDS, не значением role в базе. |
| subscription_start; started_at; subscription_end; ends_at | Даты начала и окончания подписки | Поля пользователя и основной записи подписки. |
| is_unlimited_subscription; warning_sent_for | Признак бессрочной записи; дата, для которой отмечено предупреждение | Сохранившиеся поля базы; бессрочная запись не подменяет текущую проверку административной роли. |
| grant_id; amount; remaining_amount; expires_at | Выдача; количество; остаток; срок истечения | Определяют запас отчётов и его доступность. |
| token_type; trial; purchased; subscription; promo | Тип выдачи; пробная; купленная; подписная; поощрительная | Общая структура баланса. Действующая продажа подписки не начисляет ежемесячный запас. |
| source_id; operation_id; delta; reason | Источник выдачи; номер операции; изменение; причина | Обеспечивают учёт и защиту от повторного применения. delta=-1 — расход, +1 — возврат. |
| order_id; payment_id | Номер заказа; номер платежа | Первый создаётся чат-ботом, второй возвращает YooKassa. |
| product_type; tariff; token_amount; subscription_months | Продукт; тариф; число единиц; месяцы | Продажа поддерживает subscription, то есть подписку; структура также содержит прежний тип tokens. |
| original_amount; final_amount; payment_url | Исходная сумма; итоговая сумма; ссылка оплаты | В текущей покупке суммы совпадают. Ссылка используется для оплаты и напоминания. |
| status; pending; paid; cancelled; failed | Состояние заказа; ожидание; оплачен; отменён; ошибка | Местные статусы в базе; succeeded — успешный статус внешнего платежа. |
| reminder_sent_at | Отметка платёжного напоминания | Предотвращает повторную успешную отправку. |
| cooldown_until; in_flight | Конец паузы; выполняющийся запрос | Ограничивают повторные и одновременные отчёты одной группы. |
| state; selected; greeting; message_id | Шаг; выбранные люди; обращение; исходное сообщение | Данные мастера отчёта и других сценариев в user_states. |
| summary_origin; summary_people | Начало отчёта; выбор людей | Названия сохранённых шагов подготовки сводки. |
| support_await; support_followup; support_reply; ticket_user_reply | Ожидание вопроса; продолжение; ответ поддержки; ответ владельца | Названия шагов личной переписки. |
| ticket_id; sender_type; sender_id; open; closed | Номер обращения; сторона; отправитель; открыто; закрыто | Поля истории и состояния обращений. |
| enabled; interval_type; custom_days; summary_hour; timezone | Включено; периодичность; число дней; час; часовой пояс | Поля заготовки расписания, не действующая автоматическая рассылка. |
| code; usage_type; max_uses; used_count; reward_type; is_active | Код; порядок применения; предел; счётчик; награда; активность | Поля заготовки промокодов. Рабочего сценария применения нет. |
| promo_code_id; reward_amount; used_at; created_by; admin_role | Номер промокода; размер награды; дата; автор; роль | Дополнительные поля прежней структуры поощрений, не готовые действия меню. |
| payload; attachments; recipient; sender; from_user; is_bot | Данные кнопки; вложения; получатель; отправитель; действующий пользователь; признак бота | Поля события MAX для разбора сообщения и определения действия. |
| id; page; page_size | Внутренний номер; страница; размер страницы | Вспомогательные обозначения записей и постраничного вывода. |

Таблицы: users — пользователи; chats — беседы; messages — сообщения; poll_context — снимки опросов; summary_runs — сводки; token_grants — выдачи отчётов; token_operations — изменения баланса; subscriptions — подписки; orders — заказы; chat_cooldowns — паузы групп; user_states — шаги ввода; support_tickets — обращения; support_ticket_messages — переписка; chat_settings — заготовка расписания; promo_codes и promo_code_usages — заготовка промокодов. Старые балансы сохраняются как user_chat_balances_legacy.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Точные обозначения встроенных кнопок и событий

(справочное)

Фигурные скобки обозначают подставляемое значение: {id} — номер объекта, {n} — номер страницы или число дней. Это описание структуры, а не текст для ввода пользователем.

Таблица 13 — Данные нажатий

| Точное значение | Назначение |
| --- | --- |
| summary_menu | Вход в отчёты |
| summary_chat:{chat_id} | Выбор группы |
| summary_chats_page:{n} | Страница групп |
| summary_type:general | Общий отчёт |
| summary_type:people | Отчёт по людям |
| summary_people_toggle:{user_id} | Изменение отметки автора |
| summary_people_done | Завершение выбора людей |
| summary_period:1/3/7/30 | Период общего отчёта; каждое число — отдельное значение |
| summary_people_period:1/3/7/30 | Период отчёта по людям; каждое число — отдельное значение |
| summary_back:type | Назад к виду |
| summary_back:people | Назад к людям |
| summary_cancel | Возврат из начала отчёта |
| cabinet | Личный кабинет |
| buy_subscription | Экран подписки |
| sub_tariff:1_month | Тариф на месяц |
| sub_tariff:3_months | Тариф на три месяца |
| sub_tariff:6_months | Тариф на шесть месяцев |
| payment_check:{order_id} | Проверить оплату |
| cancel:{order_id} | Отменить местный заказ |
| help; help_tickets | Список собственных обращений |
| help_new | Ввод вопроса |
| help_tickets_page:{n} | Страница обращений |
| ticket_view:{ticket_id} | Просмотр переписки |
| ticket_reply:{ticket_id} | Ответ сотрудника |
| ticket_user_reply:{ticket_id} | Ответ владельца |
| ticket_close:{ticket_id} | Закрытие сотрудником |
| ticket_user_close:{ticket_id} | Закрытие владельцем |
| admin_panel | Административный экран |
| back | Общий возврат |
| summary_period:all; summary_people_period:all | Служебная обработка всего времени; кнопок нет |
| retry:{order_id} | Повтор failed/cancelled-заказа; кнопки нет |
| summary_people | Совместимое прежнее имя выбора людей; штатная кнопка использует summary_type:people |
| summary_chats_info | Ничего не выполняет; штатной кнопки нет |
| support_reply:{id} | Устаревшая кнопка сообщает о необходимости нового обращения |

Ссылка «Перейти к оплате» имеет тип link и адрес url, а не служебное значение нажатия. Обычные встроенные действия имеют тип callback — уведомление чат-боту о нажатии. События: bot_started — начало личного диалога; bot_added — добавление; bot_removed — удаление бота; chat_title_changed — изменение названия; message_created — создание сообщения; message_callback — нажатие; message_removed — удаление сообщения; message_edited — редактирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Настройки и правила запуска

(справочное)

Таблица 14 — Переменные настройки

| Имя | Значение | По умолчанию / условие |
| --- | --- | --- |
| MAX_BOT_TOKEN | Секретный ключ доступа чат-бота к MAX | Обязателен |
| YC_API_KEY | Ключ доступа к YandexGPT | Обязателен |
| YC_FOLDER_ID | Идентификатор каталога Yandex Cloud | Обязателен |
| YANDEX_GPT_MODEL | Название или полный адрес модели | yandexgpt-5-lite |
| DB_PATH | Путь к файлу базы | data/chat_history.db |
| MAX_PROMPT_CHARS | Размер фрагмента переписки в символах | 15000; минимум 1000 |
| MAX_OUTGOING_MESSAGE_CHARS | Размер части исходящей сводки | 3500; минимум 100 |
| FREE_TOKENS_PER_USER | Число пробных отчётов | 30 |
| SUBSCRIPTION_PRICE_1_MONTH | Цена месяца в рублях | 99 |
| SUBSCRIPTION_PRICE_3_MONTHS | Цена трёх месяцев | 259 |
| SUBSCRIPTION_PRICE_6_MONTHS | Цена шести месяцев | 559 |
| SUBSCRIPTION_TOKENS_PER_MONTH | Прежняя настройка месячной выдачи | 30; не используется текущей покупкой |
| SUBSCRIPTION_EXPIRATION_WARNING_DAYS | За сколько дней предупреждать об окончании | 1; 0 отключает |
| REQUEST_COOLDOWN_MINUTES | Пауза между отчётами группы | 10 |
| ADMIN_IDS | Номера администраторов | Пустой список; через запятую или точку с запятой |
| SUPPORT_USER_ID | Номер получателя поддержки | 84442114 |
| YOOKASSA_SHOP_ID | Номер магазина | Нужен для оплаты |
| YOOKASSA_SECRET_KEY | Секрет магазина | Нужен для оплаты |
| YOOKASSA_RETURN_URL | Адрес возврата после оплаты | При задании включает перенаправление |
| MAX_MODE | Способ получения событий | polling; значение webhook включает входящие уведомления |
| MAX_WEBHOOK_URL | Внешний адрес приёма событий | Обязателен для webhook |
| MAX_WEBHOOK_SECRET | Секрет проверки входящих событий MAX | Обязателен для webhook |
| MAX_WEBHOOK_HOST | Адрес прослушивания сервером | 0.0.0.0 |
| MAX_WEBHOOK_PORT | Номер сетевого порта | 8080 |

Настройки читаются из окружения и файла .env через python-dotenv. Пустые обязательные параметры и примеры с началом your_ приводят к ошибке. Числа проверяются на целочисленность и нижнюю границу. Запуск: python main.py. Зависимости перечислены в requirements.txt: maxapi>=1.2.2, aiohttp>=3.13,<4, httpx>=0.28,<1, python-dotenv>=1,<2, fastapi>=0.115,<1, uvicorn>=0.34,<1. Точная версия Python не закреплена; синтаксис требует 3.10 или новее с учётом требований пакетов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Источники и форма фиксации приёмки

(справочное)

Источники технического анализа: main.py — сборка и запуск; config/settings.py — настройки; bot/handlers.py — обработчики; bot/keyboards.py — кнопки; bot/commands.py — инструкции; services/*.py — правила операций; ai/*.py — обобщение; database/*.py — данные и транзакции; payment/yookassa.py — платёжный обмен; scheduler/scheduler.py — фоновые задачи; schemas/*.py — структуры данных. Подробные ссылки на строки приведены в разделе 10.9.

Нормативная основа оформления: ГОСТ 19.201-78; ГОСТ 7.32-2017 в части использованных правил отчётного оформления. Исследованная версия: 9472447 от 20.10.2026. Настоящий документ не подменяет журнал фактических работ за сентябрь.

Таблица 15 — Форма результата проверки

| Дата | Пункт задания | Результат и замечание | Подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 сентября ____ г. | Предварительный контроль | ________________ | ________________ |
| 24 сентября ____ г. | Приёмочный контроль | ________________ | ________________ |
| С 25 сентября, дата: ____ | Повторная проверка правки № ____ | ________________ | ________________ |

Решение заказчика: принять / принять с согласованными замечаниями / направить на исправление.

Заказчик: __________________  Подпись: __________  Дата: __________

Исполнитель: ________________  Подпись: __________  Дата: __________

Серверный процесс — работающий на компьютере исполнителя или сервере механизм обслуживания чат-бота. Это не отдельная программа для установки пользователем. Библиотека — готовый набор средств, используемых в коде.

Событие — сообщение платформы о действии, например новом тексте или нажатии кнопки. Опрос означает получение событий запросами чат-бота; входящее уведомление означает запрос платформы к адресу сервера.

API — программный интерфейс: правила обмена запросами и ответами между системами. API-ключ — секретная строка для подтверждения права доступа. Каталог облака — область ресурсов, идентификатор которой участвует в адресе модели.

Инструкция модели — текст правил обработки. Контекст — переданные сообщения. Токен модели — элемент текста, используемый моделью при расчёте объёма; он не равен внутренней единице пробного отчёта. Ограничение фрагмента в символах не включает добавляемые инструкции.

Транзакция — группа изменений, выполняемая как единое целое. Идемпотентность — свойство повторного вызова не создавать повторное начисление или списание.

Состояние — сохранённая отметка текущего шага. Блокировка in_flight препятствует одновременной генерации по одной группе; автоматическое снятие оставшейся после аварии блокировки не предусмотрено.

RUB — код российского рубля. capture=true означает запрос автоматического завершения оплаты. metadata — дополнительные сведения платежа; Idempotence-Key — ключ защиты создания платежа от повторного исполнения одного запроса.

UTC — всемирное координированное время. JSON — текстовое представление набора полей и значений. Markdown и HTML — способы обозначить выделение, ссылку и другие элементы оформления; пользователь видит оформленный текст.